# Etapa 4 – Métricas

E-commerce: Viagens Oceanun

Cálculo do número de pontos de função estimado para o sistema

A tabela oficial de pesos do IFPUG para complexidade média determina os seguintes pontos para cada elemento:

| Tipo de Componente | Sigla | Peso (Complexidade Média) |
| --- | --- | --- |
| Arquivo Lógico Interno | ALI | 10 |
| Arquivo de Interface Externa | AIE | 7 |
| Entrada Extrema | EE | 4 |
| Saída Externa | SE | 5 |
| Consulta Externa | CE | 4 |

(IFPUG, 2010)

| Domínio de Informação | Requisitos Funcionais | Qtd | Peso (Média) | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entradas Externas | - RF03 - RF02 - RF04 - RF07 - RF08 - RF010 | 6 | 4 | 24 |
| Saídas Externas | - RF06 - RF09 | 2 | 5 | 10 |
| Consultas Externas | - RF01 | 1 | 4 | 4 |
| Arquivos Lógicos Internos | - Dados de Clientes - Dados de Inventário/Catálogo - Dados de Pedidos/Reservas | 3 | 10 | 30 |
| Arquivos de Interface Externa | - RF05 - RF06 | 2 | 7 | 14 |
| Total Estimado |  |  |  | 82 |

Métricas para acompanhar o desenvolvimento do sistema

Métricas de qualidade

Eficiência na Remoção de Defeitos (DRE - Defect Removal Efficiency)

É uma das métricas de qualidade mais importantes defendidas por Pressman. Ela mede a habilidade da equipe de desenvolvimento em encontrar e corrigir erros antes que o software seja lançado para o cliente final.

Onde: E é o número de erros encontrados pela equipe antes do lançamento (em revisões de código e testes internos). D é o número de defeitos encontrados pelos usuários depois do lançamento (em produção).

Densidade de Defeitos (Erros por Ponto de Função)

Avalia a quantidade de erros gerados em relação ao tamanho do software que foi construído.

Métricas de produtividade

Pontos de Função por Pessoa-Mês (Produtividade de Linha de Base)

Mede a quantidade de recursos de software prontos e testados que um desenvolvedor consegue entregar no período de um mês.

Esforço Real vs. Esforço Estimado por Caso de Uso

Métricas Específicas para WebApps (Arquitetura e Interface)

Número de Páginas Web Dinâmicas

Índice de Personalização

Uma métrica calculada pela razão entre o número de páginas dinâmicas e o número total de páginas do site.

Número de Sistemas Externos Interfaceados